| STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA | KODE DOKUMEN : FST-01 / 14 |
| --- | --- |
| PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM | TANGGAL BERLAKU : 1 April 2016 |
|  | REVISI KE : 0 |

- TUJUAN

- Menjamin proses pemeliharaan alat laboratorium berjalan baik sesuai dengan ketentuan.

- Mengukur pencapaian kinerja.

- DEFINISI

- Pemeliharaan adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk menjaga semua alat berfungsi secara optimal melalui aktivitas perawatan, perbaikan, penggantian.

- Alat adalah semua alat yang ada dalam daftar inventaris Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi.

- RUANG LINGKUP

Berlaku untuk proses pemeliharaan alat Laboratorium Terpadu di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga.

- REFERENSI

- Buku Proses Pembelajaran UIN Sunan Kalijaga tahun 2012.

- Buku Panduan Akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga tahun 2015.

- PROSEDUR

- Umum

- Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam Prosedur Pengendalian Dokumen dan Data (PM-UINSK-02/R1).

- Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:

  - Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.

  - Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggung jawab.

- Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam rencana mutu universitas.

- Pemeliharaan Alat Laboratorium

- Pranata laboratorium memeriksa dan merekap kondisi alat laboratorium di awal semester.

- Pranata laboratorium menyusun jadwal dan rencana anggaran pemeliharaan alat laboratorium pada awal semester (Formulir Pemeliharaan Alat Laboratorium).

- Pranata laboratorium melaporkan jadwal dan rencana anggaran pemeliharaan alat laboratorium kepada kepala laboratorium bidang.

- Kepala laboratorium bidang memeriksa jadwal dan rencana anggaran pemeliharaan alat laboratorium, sebelum diserahkan kepada kepala laboratorium terpadu.

- Kepala laboratorium terpadu memverifikasi jadwal dan rencana anggaran pemeliharaan alat laboratorium dan menyerahkan kepada Kabag TU.

- Kabag TU mengesahkan jadwal dan rencana anggaran pemeliharaan alat laboratorium.

- Pranata laboratorium melaksanakan pemeliharaan alat sesuai dengan jadwal yang telah disyahkan.

- FLOWCHART

| No | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kalab bidang | PLP | Kalab Terpadu | Kabag TU | Kelengkapan | Waktu | Output |  |
| 1 | Memeriksa dan merekap kondisi alat laboratorium (awal semester) |  |  |  |  | Daftar alat | 5 hari | Daftar rekap alat yang telah dicek |  |
| 2 | Menyusun jadwal dan rencana anggaran pemeliharaan alat |  |  |  |  | Daftar rekap alat yang telah dicek | 1 hari | Formulir pemeliha-raan alat |  |
| 3 | Memeriksa jadwal dan rencana anggaran pemeliharaan alat |  |  |  |  | Formulir pemeliharaan alat | 1 hari | Formulir pemeliha-raan alat yang sudah diperiksa |  |
| 4 | Verifikasi jadwal dan rencana anggaran pemeliharaan alat |  | Tidak | Ya | Tidak | Formulir pemeliharaan alat yang sudah diperiksa | 1 hari | Formulir pemeliha-raan alat yang sudah diverifikasi |  |
| 5 | Pengesahan jadwal dan rencana pemeliharaan alat |  |  |  | Ya | Formulir pemeliharaan alat yang sudah diverifikasi | 2 hari | Formulir pemeliha-raan alat yang sudah disyahkan |  |
| 6 | Pelaksanaan pemeliharaan alat |  |  |  |  | Formulir pemeliharaan alat yang sudah disyahkan | Menyesu-aikan jadwal pemeliha-raan | Alat terawat |  |

- LAMPIRAN

Formulir Pemeliharaan Alat Laboratorium

| Disusun oleh: | Diperiksa oleh: |  | Disyahkan oleh: |
| --- | --- | --- | --- |
| Wadek. Bid. Akademik | Penjaminan Sistem Mutu Fakultas |  | Dekan |
| Dr. Khurul Wardati, M.Si NIP. 19660731 200003 2 001 | Noor Saif Muh. Mussafi, M.Sc. NIP. 19820617 200912 1 005 | Anti Damayanti H., M.Mol.Bio. NIP. 19810522 200604 2 005 | Dr. Maizer Said Nahdi, M.Si. NIP. 19550427 198403 2 001 |

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 519739,  Fax. (0274) 540971

E-mail: fst@uin-suka.ac.id  Yogyakarta 55281

FORMULIR PEMELIHARAN ALAT LABORATORIUM

| No. | Nama Alat | Nomor Inventaris | Kondisi Alat *) |  | Uraian | Rencana Biaya (Rp) | Jadwal Pemeliharaan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rusak | Ganti spare part |  |  |  |

*) Beri tanda centang () pada kolom yang sesuai

Yogyakarta, ....................................

Mengetahui							Dibuat oleh

Kepala Laboratorium Bidang ..........

(Nama terang)							(Nama terang)

NIP.								NIP.